ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

# ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
GHI CHÚ CÁ NHÂN

SRS v2.0 | Optimized Specification

Python Tkinter · MongoDB · Desktop Application

System Designer × Project Manager  |  Team 5 người

09/10/2026  |  Trạng thái: DỰ THẢO — chờ stakeholder phê duyệt

Lưu ý về tính hiệu lực: SRS v2 này đề xuất tối ưu dựa trên bản SRS gốc 27 trang. Mọi thay đổi phạm vi, kỹ thuật và KPI cần được ký duyệt qua Decision Log trước khi dùng làm cơ sở nghiệm thu.

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Mục tiêu và phạm vi

2. Mô hình nghiệp vụ và dữ liệu

3. Yêu cầu chức năng / Acceptance Criteria

4. Use case ưu tiên

5. Yêu cầu phi chức năng & điều kiện đo

6. UI/UX contract

7. Giao diện module

8. Dữ liệu & lifecycle

9. Định nghĩa hoàn tất/ngoại lệ

10. Câu hỏi còn mở

11. Quản trị yêu cầu và ký duyệt

Đối chiếu kỹ thuật chi tiết: 01_SRS_AUDIT_AND_DECISIONS.md, 03_SYSTEM_ARCHITECTURE.md, 04_EXECUTION_PLAN_TEAM5.md, 05_TEST_STRATEGY_AND_RTM.md.

Trạng thái: DRAFT FOR REVIEW / đề xuất kỹ thuật và phạm vi. Nguồn: SRS gốc 27 trang, FR-01..FR-16, NFR-PERF-01..04, NFR-SEC-01..03, CST-01..05. Biên soạn: System Designer + PM review, 09/10/2026. Quy ước: [G] giữ ý nghĩa yêu cầu gốc; [ĐX] thay đổi/bổ sung; [PENDING] chờ người có thẩm quyền duyệt. Chỉ bản approved được coi là baseline nghiệm thu.

# 1. Mục tiêu & phạm vi

## 1.1 Mục tiêu sản phẩm

Tạo, tổ chức, tìm kiếm và theo dõi ghi chú cá nhân trên máy tính bằng giao diện 3 vùng, dễ sử dụng, ổn định khi I/O chậm.

Lưu chính trên MongoDB; hỗ trợ ảnh, nhắc việc khi ứng dụng hoạt động, giảm nguy cơ mất nội dung chưa lưu.

Codebase tách domain độc lập UI/storage để bổ sung web/API, đồng bộ, hoặc thay database trong giai đoạn sau.

## 1.2 Bối cảnh/người dùng [G]

Một người sử dụng tại một phiên desktop; nhóm nhân viên văn phòng, sinh viên/nghiên cứu, kỹ thuật viên. V1 không bao gồm làm việc cộng tác realtime, SaaS multi-tenancy, thanh toán.

## 1.3 Ràng buộc [G]

CST-01 Python 3.10+; CST-02 Tkinter + ttkbootstrap; CST-03 UI Tk main thread, I/O >100ms ở worker; CST-04 Mongo BSON <=16MB, ảnh <=1MB inline BinData, >1MB qua GridFS; CST-05 Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS, macOS Sonoma+ cần xác minh tương thích.

## 1.4 Phân pha đề xuất [ĐX/PENDING]

| Pha | Mục tiêu | Yêu cầu nguồn |
| --- | --- | --- |
| MVP / Release 0.1 | Luồng ghi chú end-to-end, không làm mất dữ liệu, testable | FR-01..11 (Shall gốc), FR-13 soft-delete promote P0 đề xuất, NFR bảo mật/cứu bản nháp, CST |
| R1 / Release 0.2 | Trải nghiệm và an toàn nâng cao | FR-12, FR-14 (Should gốc), hardening, packaging |
| R2 / Release 0.3 | Xuất bản và báo cáo | FR-15, FR-16 (May gốc), multi-attachment nếu được duyệt |

Quy tắc: Việc chia pha không xóa yêu cầu gốc. Bất kỳ trì hoãn FR Shall nào làm MVP không đủ scope phải thông qua CR.

# 2. Mô hình nghiệp vụ & dữ liệu

## 2.1 Đối tượng

Note: id, title, content, category_id, priority, is_pinned, timestamps, deletion state, reminder state, locking state, image pointer, version.

Category: id, normalized name, display name, color_hex, description, timestamps.

Attachment: metadata ảnh, inline bytes hoặc GridFS file_id, hash, validation status. MVP tối đa một ảnh/note [ĐX/PENDING].

LocalDraft: note_id hoặc draft_id, revision/base_version, encrypted payload, updated_at, sync/recovery state; chỉ lưu máy người dùng [ĐX].

## 2.2 Quy tắc nghiệp vụ (BR)

| Mã | Quy tắc kiểm thử được |
| --- | --- |
| BR-01 [G] | Tiêu đề sau trim dài 1..250 ký tự; không được rỗng. |
| BR-02 [G+ĐX] | Timestamps lưu UTC, render theo timezone của OS; kiểm tra range khi chuyển đổi. |
| BR-03 [G] | Priority thuộc {HIGH, MEDIUM, LOW}; sort theo thứ tự này, không theo lexical. |
| BR-04 [G+ĐX] | Category name unique sau chuẩn hóa (trim, casefold); note không có danh mục dùng trạng thái Uncategorized, không để trường bắt buộc mâu thuẫn. |
| BR-05 [G] | Ảnh chỉ png, jpeg/jpg, webp, tối đa 10 MiB; <=1 MiB inline, >1 MiB đến 10 MiB GridFS. MIME phải kiểm tra bytes, không tin extension. |
| BR-06 [ĐX/PENDING] | Một ảnh tại một thời điểm; thay ảnh phải dọn tham chiếu cũ có kiểm soát. |
| BR-07 [G+ĐX/PENDING] | Xóa thường = chuyển Thùng rác, ghi deleted_at; xóa vĩnh viễn cần xác nhận, xử lý cả blob. |
| BR-08 [G+ĐX] | Các query mặc định không trả note đã xóa; trash không xuất hiện trong search/dashboard. |
| BR-09 [ĐX/PENDING] | Khi chưa thể lưu Mongo, bản nháp mã hóa lưu bền vững local với trạng thái LOCAL_DRAFT; không tự khẳng định đã SAVED. |
| BR-10 [ĐX] | Một phiên edit có version, tránh stale save ghi đè im lặng; conflict hiện lựa chọn giữ cả hai bản. |
| BR-11 [G+ĐX] | Nhắc chỉ với active=true, time UTC trong tương lai lúc tạo; on app open scheduler quét trễ và chống lặp theo best effort. |
| BR-12 [G+ĐX] | Locked note không ghi plaintext vào log/search index/cache tạm không mã hóa, popup notification chỉ ghi thông điệp chung. |
| BR-13 [ĐX/PENDING] | Content tối đa 1 MiB UTF-8 ở MVP để giới hạn memory/BSON; mức này chờ duyệt vì nguồn gốc nói không giới hạn lý thuyết. |
| BR-14 [ĐX] | Tác vụ I/O nền trả result/error envelope, luôn an toàn khi cửa sổ bị hủy trước khi kết quả về. |

# 3. Yêu cầu chức năng có tiêu chí chấp nhận

P0/P1/P2 dưới đây là mức ưu tiên triển khai đề xuất, không thay mức Shall/Should/May gốc.

## FR-01 [G] Tạo ghi chú — Shall / P0

Input: title, content, category, priority, optional image/reminder.

AC-01a: nhập title trắng hoặc >250 ký tự → không tạo; giữ nội dung đang soạn.

AC-01b: ghi thành công → sinh id, created_at/updated_at UTC, xuất hiện đúng trong list.

AC-01c: gửi lưu khi DB không sẵn → hiển thị chưa đồng bộ và khôi phục được draft sau restart (BR-09, [ĐX]).

## FR-02 [G] Chỉnh sửa — Shall / P0

AC-02a: edit chuyển trạng thái DIRTY; lưu thành công chuyển SAVED, updated_at đổi.

AC-02b: lỗi kết nối không làm mất text; thao tác UI không bị block.

AC-02c `[ĐX]`: khi version DB khác base_version, không overwrite âm thầm; tạo conflict notification/copy.

## FR-03 [G] Xóa ghi chú — Shall / P0

AC-03a: xóa thông thường chuyển note sang trash theo DEC-02.

AC-03b: hủy hộp thoại xác nhận hard delete → dữ liệu và ảnh không bị thay đổi.

AC-03c: hard delete thành công → note và ảnh không còn tham chiếu; retry purge khi I/O thất bại.

## FR-04 [G] Danh mục — Shall / P0

AC-04a: tạo/đổi tên danh mục không trùng sau chuẩn hóa; chọn danh mục áp dụng đúng.

AC-04b `[ĐX]`: rename category không khiến category_name của note bị sai; xóa category chuyển notes về Uncategorized hoặc từ chối xóa khi có note (DEC cần chốt).

## FR-05 [G] Ưu tiên — Shall / P0

AC-05a: chỉ nhận HIGH/MEDIUM/LOW; UI màu đỏ/cam/lục theo bản gốc.

AC-05b: sort ưu tiên ra HIGH → MEDIUM → LOW.

## FR-06 [G] Tìm kiếm — Shall / P0

AC-06a: tìm trên title/content được lưu theo token full-text; delay debounce ~300ms.

AC-06b: kết quả cũ đến sau request mới không được hiển thị thay request mới.

AC-06c `[ĐX]`: locked/encrypted content không tìm trong nội dung plaintext; title search theo chính sách bảo mật đã chốt.

AC-06d `[PENDING]`: cần chốt matching có dấu, không dấu, từ ghép tiếng Việt trước UAT.

## FR-07 [G] Lọc ngày — Shall / P0

AC-07a: start_date <= end_date, phạm vi lọc inclusive theo ngày địa phương; chuyển query thành [start_utc, end_exclusive_utc).

AC-07b: kết hợp category, full-text, range cùng lúc; không trả soft-deleted notes.

## FR-08 [G] Ảnh — Shall / P0

AC-08a: 1 MiB inclusive → INLINE; >1 MiB đến 10 MiB inclusive → GRIDFS.

AC-08b: sai MIME/ảnh hỏng/>10 MiB → từ chối, giữ note và ảnh cũ.

AC-08c: hiển thị thumbnail max width 400px, giữ aspect ratio; không block main thread.

AC-08d: khi insert note/attachment lỗi giữa chừng, job cleanup không để orphan GridFS kéo dài quá thời gian reconciliation được chốt.

## FR-09 [G] Cài nhắc — Shall / P0

AC-09a: đặt reminder >now (theo UTC) → lưu active/time; thay lịch reset trạng thái chưa xử lý.

AC-09b: hủy reminder khiến scheduler không phát kỳ đã hủy.

## FR-10 [G] Phát nhắc — Shall / P0

AC-10a: quét mỗi ~30s khi app đang hoạt động, nhắc đến hạn theo best effort, ưu tiên không trùng trong một phiên.

AC-10b: lúc mở lại ứng dụng, note quá hạn được xử lý theo rule missed-reminder đã chốt.

AC-10c: OS notification bị chặn → trạng thái ứng dụng hiển thị retry/failure hợp lý, không claim đã hiển thị notification.

## FR-11 [G] Sắp xếp — Shall / P0

AC-11a: sort theo pinned (nếu bật R1), priority, category, updated_at, created_at theo lựa chọn.

AC-11b: sort được thực hiện bởi repository có index, pagination; không sort toàn bộ >10k records client side.

## FR-12 [G] Ghim — Should / P1

AC-12a: toggle pin/unpin; pinned xuất hiện trước unpinned trong mọi chế độ sort.

## FR-13 [G + ĐX] Thùng rác — Should gốc / P0 đề xuất

AC-13a: soft-delete, restore, hard-delete hoạt động với đúng quyền và xác nhận.

AC-13b: policy 30 ngày áp dụng purge scheduler, không dùng TTL trực tiếp nếu GridFS vẫn phụ thuộc note.

AC-13c: phục hồi trước purge hoạt động; không hứa purge đúng đến giây, có cửa sổ xử lý.

## FR-14 [G + ĐX] Ghi chú khóa — Should / P1

AC-14a: trước khi lưu locked note, content mã hóa AES-256-GCM với salt/nonce/KDF params lưu kèm; không lưu plaintext content.

AC-14b: sai passphrase → không giải mã; tampering → auth failed; không crash.

AC-14c: đổi passphrase re-encrypt thành công; không log content/key/PIN.

AC-14d `[ĐX]`: encrypted content bị loại khỏi Mongo $text index; không tiết lộ nội dung trong toast/notification.

## FR-15 [G] Export — May / P2

AC-15a: export Markdown giữ UTF-8, ảnh (kèm folder asset), đường dẫn an toàn.

AC-15b: export PDF có font tiếng Việt; lỗi quyền ghi không hỏng note.

## FR-16 [G] Thống kê — May / P2

AC-16a: tổng số active, theo category, theo priority; không tính trash; validate bằng seed DB.

AC-16b: không mô tả là 'tiến độ công việc' nếu không có trạng thái completed; chỉ biểu đồ phân bố notes.

## FR-17 [ĐX] Recovery bản nháp — P0 theo NFR reliability

AC-17a: sau mất Mongo/đóng đột ngột, restart vẫn khôi phục draft gần nhất đã ghi local thành công.

AC-17b: local draft luôn mã hóa ở trạng thái nghỉ bằng khóa OS keyring/credential store; nếu OS keyring không khả dụng, hiển thị rõ rằng secure autosave bị vô hiệu hóa; không silently ghi JSON plaintext.

AC-17c: khi reconnect, người dùng xác nhận lưu; có chống tạo bản ghi trùng qua client_operation_id; không mất bản local khi server save fail.

# 4. Use case ưu tiên

| UC | Main path | Exception quan trọng |
| --- | --- | --- |
| UC-01 Create | open new→edit→validate→optional image→save→list refresh | invalid title, DB timeout, orphan upload |
| UC-02 Edit | open note→dirty→save with version→success | concurrent stale save/conflict, close while saving |
| UC-03 Image | choose file→MIME/size validation→thumbnail→persist mode | corrupt/giant/bomb file, GridFS interrupted |
| UC-04 Reminder configure | pick local date/time→UTC→persist | past date/DST ambiguity/invalid zone |
| UC-05 Notify | scheduler due query→claim→notify→record outcome | app closed/permission denied/crash/restart |
| UC-06 Search | debounce→typed criteria→worker→query index→paged cards | stale result, no result, complex Vietnamese query |
| UC-07 Trash | soft-delete→browse→restore or confirmed permanent purge | GridFS fail, expired note, stale UI |
| UC-08 Lock | choose passphrase→derive key→encrypt→save→unlock | wrong passphrase, tampered ciphertext, forgotten passphrase |
| UC-09 [ĐX] Local recovery | DB outage→encrypted draft→restart→recover→reconnect | keyring denied, conflicting revision |

# 5. Yêu cầu phi chức năng & điều kiện đo

## 5.1 Hiệu năng

| Mã | SRS gốc | Cách đo / tinh chỉnh đề xuất |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | startup <2.0s khi 5,000 notes | Giữ target gốc; đo launch→main shell interactive p95/20 runs, cache cold/warm; không chờ tải toàn bộ notes; report máy/OS/DB |
| NFR-PERF-02 | search <200ms khi 10,000 notes | Giữ target gốc; đo DB query time riêng và UI end-to-end p95/100 queries; báo network RTT/seed/index |
| NFR-PERF-03 | >=60 FPS khi scroll | Giữ làm yêu cầu gốc cần xác minh; [ĐX/PENDING] chuyển metric khả thi: main-thread event delay p95<=50ms & no stall >250ms trong test scroll/search |
| NFR-PERF-04 | RAM <=150MB normal, <=300MB ảnh lớn | Giữ target gốc; đo RSS process 15 phút sau warmup tại 5k notes, 30 ảnh mẫu, test Windows + Linux |

Testbed đề xuất: i5/Ryzen 5, RAM 8GB, SSD, MongoDB local Docker cùng máy hoặc private LAN RTT <=10ms, dataset 5k/10k note và 1k ảnh; báo rõ trạng thái release nếu số liệu chưa đo. Các ngưỡng mới chỉ hiệu lực khi DEC-09 được phê duyệt.

## 5.2 Security

NFR-SEC-01 [G]: URI không hardcode; [ĐX] mật khẩu ứng dụng production lưu bằng keyring/secret injection; không log; TLS bật với Mongo từ xa.

NFR-SEC-02 [G]: AES-256-GCM cho locked content; [ĐX] salt 16-byte random, nonce 12-byte unique mỗi lần encrypt, KDF params + version metadata, authenticate before display; test tampering.

NFR-SEC-03 [G]: chống NoSQL injection; [ĐX] typed NoteQuery, whitelist sort/filter, compile repository filters, không nhận raw $ dict từ user input.

NFR-SEC-04 [ĐX]: local draft encryption hoặc fail-closed; log scrub, crash report không lộ plaintext.

NFR-SEC-05 [ĐX]: giới hạn upload 10 MiB trước decode, kiểm tra pixel max, chống decompression bomb; hash SHA-256.

## 5.3 Reliability/compatibility

NFR-REL-01 [G+ĐX]: thử kết nối DB có backoff theo số lần (ví dụ 0.5/1/2s + jitter), sau 3 lần chuyển trạng thái Offline, không đánh dấu đã save khi chỉ ở draft local.

NFR-REL-02 [ĐX]: lưu dữ liệu idempotent (client_operation_id), conflict detection (version), graceful termination drains/blocks appropriately.

NFR-REL-03 [ĐX]: weekly backup DB/GridFS ở môi trường demo; thực hiện ít nhất một restore exercise trước release.

NFR-PORT-01 [G]: Windows 10/11, Ubuntu 22.04, macOS Sonoma+; có matrix test Tk widgets, OS notification, icon, assets, paths, package executable; trừ platform chưa test khỏi claim release.

NFR-MAIN-01 [G+ĐX]: domain không import tkinter/pymongo/gridfs/plyer; unit tests chạy không cần GUI và MongoDB thật.

# 6. UI/UX contract

Three-pane sidebar 20% / list 30% / editor 50% [G], có min-width/adaptive khi cửa sổ nhỏ [ĐX].

Search debounce ~300ms, error/loading/empty/offline states, editor dirty/saving/saved/local-only/conflict labels.

Shortcut đề xuất: Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+F, Delete; khi close unsaved/draft có xác nhận.

Chỉ load một trang notes ban đầu (e.g. 30), scroll paginate; ảnh thumbnail cache bounded.

Notification locked note che title nếu title nhạy cảm (quyết định privacy cần chốt), tuyệt đối che content.

# 7. Giao diện mô-đun & nguyên tắc kiến trúc

Client-side Presentation → Application Use Cases → Domain → Ports → Persistence Adapter MongoDB / Local Draft Adapter / OS Notification Adapter. Chỉ composition root wiring các implementation. Domain không phụ thuộc Mongo/GUI. Chi tiết trong file 03_SYSTEM_ARCHITECTURE.md.

# 8. Dữ liệu & lifecycle

notes: _id, title, content_plain hoặc content_encrypted, category_id, priority, priority_rank, is_pinned, version, reminder, attachment metadata, is_deleted/deleted_at, created_at/updated_at, schema_version.

categories: _id, name, name_key, color_hex, description, timestamps.

fs.files, fs.chunks chuẩn GridFS cho ảnh >1MiB.

purge_jobs/state metadata để xử lý cleanup (đề xuất); client_operation_id unique trong notes cho retry create.

Không dùng TTL notes nếu xóa có đính kèm; purge thực hiện theo state machine và job idempotent.

Chỉ mục: {title:'text', content_plain:'text'} và indexes dashboard/category/reminder; phân biệt locked content và migration.

# 9. Định nghĩa hoàn tất/ngoại lệ

Definition of Ready: FR có AC, DEC đã đóng, mẫu UI, data impact, positive/negative test, estimate. Definition of Done: code reviewed, typed service API, unit+integration tests xanh, no P0/P1 bug mở, tương thích schema, logs scrubbed, demo video/GIF hoặc ảnh chụp màn hình, README cập nhật. Release gates: smoke create→edit→search→image→reminder→trash→restore; DB disconnect/recovery; test locked note nếu scope R1; backup restore; hiệu năng công bố kèm môi trường; platform matrix.

# 10. Câu hỏi còn mở bắt buộc chốt

DEC-01..DEC-14 trong file 01. Đặc biệt: promote FR-13, giới hạn nội dung, 1 ảnh/note, offline expectation, UX khi app đóng, cơ chế khóa ghi chú, Mongo remote security. Không tự giải quyết bằng cách viết code trước.

# 11. Quản trị yêu cầu và ký duyệt

Baseline ID SRS-v2.0-DRAFT; change requests CR-xxx; owner PM/BA; approver PO/giảng viên; link each requirement to tests via 05_TEST_STRATEGY_AND_RTM.md. Bản này là dự thảo tối ưu hóa, chưa thay thế SRS đầu vào cho đến khi được chấp thuận.